7-Zip 改造适配 macOS 技术方案

原生 GUI 架构设计与工程实施指南

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档类型 | 技术方案设计文档 |
| 目标平台 | macOS 13+（Ventura 及以上），Apple Silicon / Intel 通用二进制；实测最低部署目标可降至 11.0，Quick Look 扩展需 12.0+ |
| 目标产物 | 原生 .app（SwiftUI 配置面板 + AppKit NSOutlineView 归档树）、Quick Look 预览扩展 |
| 核心技术 | 7-Zip 源码 / LZMA SDK、C++/Objective-C++ 桥接、Swift async/OperationQueue |
| 版本基线 | 7-Zip 26.03（2026-09-03 发布，为 2026 年 9 月官方最新稳定版；上游不提供 LTS 版本） |
| 适用范围 | 原生 GUI 适配、格式支持取舍、后台任务与沙盒安全设计 |

目录

打开文档时按 F9 或右键“更新域”以刷新目录

一、项目定位与边界

1.1 一句话结论

可以做，但建议把它定义为「用 7-Zip 引擎做原生 Mac 前端」，而不是「把 Windows 7-Zip 文件管理器移植到 macOS」。官方 7-Zip 本身是自由开源软件，7-Zip 24.09 于 2024 年 11 月 29 日发布；官方已在下载页提供 macOS（arm64 / x86-64）的 console version，下载解包后即是命令行程序，无 Finder 右键、无图形文件管理器。所以“7-Zip 没有 Mac 图形版”是对的，“7-Zip 完全不能在 Mac 上运行”是错的。

本项目的目标是用 SwiftUI 承担配置面板与轻量交互、用 AppKit NSOutlineView 承担归档内树形浏览、把真正的解压/压缩/校验交给 7-Zip 引擎在后台线程执行，最终交付一个符合 Mac 用户心智的原生 .app。

1.2 三个层次的改造深度

| 层次 | 做法 | 工作量 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 薄包装 | 用官方 7zz / p7zip 命令行，Process 调用，SwiftUI 做壳 | 1–2 周 | ★★★★★ 推荐起步 |
| 引擎内嵌 | 把 CPP/7zip 编成静态库，走 IInArchive / IOutArchive 接口 | 1–2 月 | ★★★★ 正式版主路线 |
| 自研 7z 容器 | 基于 LZMA SDK 公共领域代码自己实现 7z 容器格式 | 3–6 月 | ★★ 不建议 |

建议路线：先做“薄包装”跑通产品闭环，再演进到“引擎内嵌”，获得内嵌预览、单文件提取、进度回调、不启子进程的能力；RAR 默认剔除，zstd 后置接入。

1.3 本方案与已交付实现的关系

在撰写本方案的同时，已按“薄包装”路线交付了一版可用的原生 macOS 移植（上游基线 7-Zip 26.03），可作为 P1 与 P4 阶段的落地参考。

已交付内容：通用二进制命令行引擎（arm64 + x86_64，最低部署目标 macOS 11.0）、原生 .app 应用骨架与 Finder 服务（压缩、解压两项右键服务）、Quick Look 预览扩展、zsh/bash/fish 三套命令补全与手册页、集成安装包（.pkg，命令行与应用两个可独立勾选的组件）与磁盘映像（.dmg）、Homebrew 配方。

与本方案路线的关系：已交付版本覆盖了 P1（薄包装）与 P4（原生体验）的部分内容，但表现层采用 AppKit 而非 SwiftUI，归档内容通过子进程调用内嵌 7zz 获取，而非 P2 的 C++ 桥接。P2（引擎内嵌、IInArchive 封装）与 P3（NSOutlineView 归档内树）尚未实现，仍是后续工作的主体；两条路线可在 P2 汇合——桥接层就位后，表现层与任务层可保持不变，仅替换引擎调用方式。

需注意，已交付版本采用 ad-hoc 签名，未做 Developer ID 签名与公证，Gatekeeper 首次打开需右键放行，与本文 8.3 节的目标仍有距离。

二、许可证合规：决定能怎么改、能不能闭源

这是第一道闸门，比架构更重要。7-Zip 源码不是单一协议，按使用部位分为三类：

2.1 协议分账

| 代码部位 | 协议 | 商用/闭源结论 |
| --- | --- | --- |
| 主代码（大部分） | GNU LGPL v2.1 或更高 | 可改、可包成库、可和闭源 App 共存；被修改/包装的 LGPL 部分必须 LGPL/GPL 开源，且用户能替换该库 |
| LZMA SDK | 公共领域（Public Domain） | 最宽松，可改可闭源可商用；只做 LZMA/LZMA2 编解码时首选 |
| 部分组件 | BSD 2-Clause / BSD 3-Clause | 含 XXH64、由 Apple LZFSE 代码衍生的解压实现等；保留声明即可 |
| unRAR 相关代码 | LGPL + unRAR license restriction | 禁止用其重新实现 RAR 压缩算法；可保留解压，但分发时须明示限制 |

官方 FAQ 的口径是：LGPL 代码必须保持 LGPL；你可以修改 7-Zip 代码或为其编写 wrapper 并编译进一个库（如 7z.dylib / .a），但那个库（含你的修改、新增与 wrapper）的源码必须按 LGPL 或 GPL 提供；App 中不属于该库的其他代码可以按你自己的协议授权。这正是“LGPL 的库 + 闭源的上层 App”这一组合成立的前提。

2.2 RAR 的三道红线

unRAR 许可的核心限制：unRAR 源码不得用于重新创建专有的 RAR 压缩算法；分发修改版 unRAR 源码（独立形式或作为其他软件的一部分）时，必须在文档和源码注释中明确声明该代码不能用于开发 RAR（WinRAR）兼容的压缩器。7-Zip 官方源码本身在 7-Zip 24.09 中已经移除了 RAR 支持，因此新基线天然规避了这部分风险。若你自行合入 RAR 解压代码，务必遵守上述限制，建议编译期直接剔除。

2.3 合规落地清单

纯内部工具或开源 App：可使用完整 7-Zip 源码，按 LGPL 提供修改源码。

闭源收费 Mac 软件：要么只用 LZMA SDK，要么把 7-Zip 编成独立动态库（dylib）并履行 LGPL——提供对应源码、允许终端用户替换该库。

随包附带 License.txt（LGPL v2.1、BSD 条款、unRAR 限制声明）与一份 THIRD_PARTY.md，逐项列出第三方代码归属。

在应用“关于”窗口设置“致谢/许可”入口，点开后显示完整许可文本；这是用户可访问性的最低要求。

RAR：DISABLE_RAR / DISABLE_RAR_COMPRESS 仅在 Format7zF（→ 7z.dylib）的 Arc_gcc.mak 中生效，Alone2（→ 7zz）不支持，故不能当作通用编译开关；若需剔除 RAR，应在源码层移除 Archive/Rar 与 Compress/Rar*，并随包附 unRarLicense.txt、界面明示“不支持创建 RAR”。

三、7-Zip 源码编译：先让引擎在 macOS 上跑起来

3.1 环境准备

安装 Xcode Command Line Tools：xcode-select --install；验证 clang --version 与 make --version。

从 7-zip.org 下载 7z2603-src.tar.xz，解包后进入源码根目录（该压缩包不携带顶层目录，顶层为 Asm、C、CPP、DOC 四项）。

确认目标：macOS 11.0+（本移植版实测最低部署目标 11.0；Quick Look 扩展需 12.0+），Apple Silicon 编 arm64，Intel 编 x86_64，最终用 lipo 合成 universal binary。

3.2 官方 makefile 体系

7-Zip 的 Unix/Linux/macOS 编译使用 makefile.gcc（或各平台专用 makefile），编译器可选 gcc / clang；部分核心有 C 与汇编两份实现，启用汇编会得到更快的二进制。在源码目录中，两个主 makefile 分别是：makefile（Windows，配合 nmake）与 makefile.gcc（Linux/macOS 或 MinGW）。7-Zip 24.09 官方源码的 CPP/7zip/Bundles/ 下提供多套 Bundle，关键产物如下：

| Bundle / 产物 | 格式支持 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Alone2 → 7zz | 全部格式 | Linux/macOS 全功能独立控制台版，本方案首选基线 |
| Alone → 7za | 7z、xz、cab、zip、gzip、bzip2、tar 等 | 精简独立版 |
| Alone7z → 7zr | 仅 7z | 最小化独立版 |
| Format7zF → 7z.dylib | 全部格式 | 格式处理动态库，引擎内嵌路线取此产物 |

3.3 编译步骤

Apple Silicon（arm64）：

cd 7z2603-src/CPP/7zip/Bundles/Alone2
make -j -f ../../cmpl_mac_arm64.mak

Intel（x86_64）：

cd 7z2603-src/CPP/7zip/Bundles/Alone2
make -j -f ../../cmpl_mac_x64.mak

产出位于 b/m_arm64/7zz 与 b/m_x64/7zz。若目标是 Format7zF，把目录换到 CPP/7zip/Bundles/Format7zF 即可，产出 7z.dylib。

合成通用二进制：

cp b/m_arm64/7zz 7zz_arm64
cp b/m_x64/7zz 7zz_x64
lipo -create 7zz_arm64 7zz_x64 -output 7zz_universal
lipo -info 7zz_universal   # 应看到 arm64 x86_64

3.4 关键编译开关

| 开关 | 含义 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| DISABLE_RAR=1（仅 Format7zF） | 完全禁用 RAR 支持 | 仅对 Format7zF（→ 7z.dylib）生效；Alone2（→ 7zz）的 makefile 不含该变量，传了无效 |
| DISABLE_RAR_COMPRESS=1（仅 Format7zF） | 只关 RAR 压缩，保留解压 | 同样仅在 Format7zF 的 dylib 构建中生效 |
| USE_ASM=1 | 启用汇编优化 | arm64 默认开启，性能优先必开 |
| CC=clang CXX=clang++ | 显式指定 Clang | macOS 推荐，配合 -O2 |
| -arch arm64 / -arch x86_64 | 架构标志 | 分别编两套再 lipo |

注意：7-Zip 的汇编语法分平台——x86/x86-64 用 MASM 语法（Linux 下可用 Asmc 等支持 MASM 的工具），arm64 用带预处理的 GNU 汇编语法，Clang for ARM64 原生支持。若在 Linux 交叉编译 macOS 目标，需额外处理链接器（ld64）与 SDK 路径，不建议新手尝试。

3.5 验证

./7zz --help 查看命令清单；7zz i 可列出支持的格式与编解码器。

7zz a test.7z /etc/hosts 测试压缩；7zz l test.7z 测试列表；7zz x test.7z 测试解压。

加密测试：7zz a -t7z -mx=9 -p密码 -mhe=on enc.7z 文件夹，验证 AES-256 与文件名加密（mhe）。

多卷测试：7zz a -v100m split.7z 大文件夹，验证分卷编号与续传边界。

四、架构设计：SwiftUI 面板 + AppKit 归档树 + 后台引擎

4.1 分层

整体四层，自下而上：

| 层次 | 职责 | 技术栈 |
| --- | --- | --- |
| 引擎层 | 7z 编解码、加密、分卷、校验 | 7-Zip 静态库 / 命令行子进程 |
| 桥接层 | C++ 接口封装、Objective-C++ adapter、进度/取消/密码回调 | C++ + Objective-C++（.mm） |
| 任务层 | 后台调度、队列、优先级、取消、内存与并发上限 | OperationQueue + Swift async |
| 表现层 | 配置面板、归档内树、拖拽、Finder 服务 | SwiftUI + AppKit（NSOutlineView） |

原则：表现层只描述状态，不直接持有文件句柄或 C++ 对象；所有跨层数据通过不可变值类型（struct）传递；C++ 对象一律用 final class 持有并在 deinit 中 Release，禁止跨线程随意共享。

4.2 桥接层设计

7-Zip 使用类 COM 接口：IInArchive 是打开归档与读取条目的主入口，IOutArchive 负责创建/更新归档；两者都继承自 IUnknown，需要实现 QueryInterface、AddRef、Release。配套的回调接口包括 IArchiveOpenCallback（打开阶段的进度与密码请求）、IArchiveExtractCallback（解压生命周期，提供输出流与操作结果）、IArchiveUpdateCallback（更新生命周期）。流式 I/O 通过 ISequentialInStream / ISequentialOutStream / IInStream（含 Seek）抽象。

Swift 侧应只看到一个干净的协议：

protocol ArchiveEngine {
    func open(url: URL, password: String?) async throws -> ArchiveSnapshot
    func list(snapshot: ArchiveSnapshot) async throws -> [ArchiveEntry]
    func extract(items: [ArchiveItemID], from: URL, to: URL,
                 password: String?, progress: @escaping (Progress) -> Void) async throws
    func compress(items: [URL], into: URL, config: CompressionConfig,
                  progress: @escaping (Progress) -> Void) async throws
}

桥接层负责把 7-Zip 的 HRESULT、PROPVARIANT、GUID 翻译成 Swift 的 throws 与 String/Date/URL；PROPVARIANT 的 Variant 类型转换必须覆盖 VT_EMPTY、VT_BOOL、VT_UI1/2/4/8、VT_I1/2/4/8、VT_R4/8、VT_FILETIME、VT_BSTR、VT_UI8 等，写一份单元测试覆盖每一种。

五、SwiftUI 配置面板

5.1 面板字段与映射

| 面板字段 | 7-Zip 开关 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 压缩格式 | -t7z / -tzip / -tgzip / -tbzip2 / -ttar | 7z 默认；tar 用于不压缩的打包 |
| 压缩等级 0–9 | -mx=0..9 | 0=仅存储，9=极限压缩 |
| 压缩方法 | -m0=LZMA2 / LZMA / PPMd / BZip2 | LZMA2 为 7z 默认，多线程友好 |
| 字典大小 | -md=32m / 64m / 1g / 1536m | 越大压缩越好，内存与打开速度代价越高 |
| 词长 | -mlc=3 | LZMA 系，通常 3 |
| 快速字节 | -mfb=64 | 数值型，默认 32；旧稿误写为 -mf=on/off，该写法被引擎静默忽略、无任何效果 |
| 匹配查找器 | -mmf=bt4 / hc4 | 字符串枚举，非布尔开关；bt4 为 LZMA2 默认，取值非法会报 E_INVALIDARG |
| 固实归档 | -ms=on / -ms=off | 固实压缩率更高，但单文件随机访问慢 |
| 固实分块 | -ms=e / -ms=… | 按文件数或大小切分固实块 |
| 线程数 | -mmt=on / -mmt=8 | 默认跟随 CPU 核数，封装层可做上限 |
| 分卷大小 | -v100m / -v2g | 支持 k/m/g 单位 |
| 加密算法 | -mem=AES256 | 7z 默认 AES-256 |
| 密码 / 确认 | -p | 界面上必须双输并强度提示 |
| 加密文件名 | -mhe=on / -mhe=off | 建议提供开关，默认开启 |
| 保留完整路径 | -spf / -spf2 | 绝对路径或相对路径 |
| 更新模式 | -u | 新增/覆盖/跳过/按时间等策略 |
| 压缩头 | -mhc=on / -mhc=off | 分卷场景建议开启头压缩 |

SwiftUI 侧用一个 @Observable CompressionConfig 承载上述字段，全部为值类型；面板只负责双向绑定，不做任何 I/O。点击“开始”后由 ViewModel 把 config 序列化为 7-Zip 命令行参数或结构体参数，交给任务层。

5.2 配置面板的最小实现

@Observable
final class CompressionConfig {
    var format: ArchiveFormat = .sevenZip
    var level: Int = 5
    var method: CompressionMethod = .lzma2
    var dictionarySize: String = "32m"
    var solid: Bool = true
    var threads: Int = ProcessInfo.processInfo.activeProcessorCount
    var volumeSize: String = ""
    var password: String = ""
    var encryptHeader: Bool = true
}

struct CompressionPanel: View {
    @Bindable var config: CompressionConfig
    var body: some View {
        Form {
            Picker("格式", selection: $config.format) { ... }
            Slider(value: .init(get: { Double(config.level) },
                                set: { config.level = Int($0) }), in: 0...9)
            Toggle("固实归档", isOn: $config.solid)
            SecureField("密码", text: $config.password)
            Toggle("加密文件名", isOn: $config.encryptHeader)
        }
    }
}

5.3 用户体验细节

压缩等级用滑块，但显示“仅存储 / 快 / 标准 / 最大 / 极限”语义，而不是赤裸的 0–9。

字典大小随内存提示：当 md 超过物理内存 1/4 时给出警告，避免解压端因内存不足打不开。

分卷大小支持“自动”与手动数值，单位 k/m/g 输入即时校验。

密码框带可见性切换、强度条、确认二次输入；绝不明文写入 UserDefaults。

目标路径冲突用 .confirmationDialog 询问“跳过/覆盖/重命名/更新”，不弹系统 NSAlert 打断流程。

保留“上次使用”与“命名预设”：办公文档/源码/已压缩媒体（照片视频）各一套推荐参数，一键切换。

六、AppKit NSOutlineView 归档内树

6.1 为什么不用 SwiftUI Tree

SwiftUI 的 OutlineGroup / DisclosureGroup 在数据量小、层级浅时够用，但面对上万条目、深层嵌套、懒加载缩略图、右键菜单、键盘导航、列排序、增量展开/收起时，NSOutlineView 仍是更稳妥的选择。本方案用 NSViewRepresentable 把它桥进 SwiftUI 视图树。

6.2 数据模型

struct ArchiveNode: Hashable, Identifiable {
    let id: ArchiveItemID          // 7-Zip 中的条目索引 UInt32
    let path: String               // 条目在归档内的完整路径
    let name: String               // 末段名称
    let isDirectory: Bool
    let uncompressedSize: UInt64
    let compressedSize: UInt64
    let modificationTime: Date?
    let attributes: UInt32
    let crc: UInt32?
    let encryptionMethod: String?  // nil = 未加密
    let children: [ArchiveNode]?   // 文件为 nil，目录为子节点数组
}

6.3 NSOutlineView 封装骨架

final class ArchiveTreeViewController: NSViewController, NSOutlineViewDataSource, NSOutlineViewDelegate {
    private let outlineView = NSOutlineView()
    private var root: [ArchiveNode] = []

    override func loadView() {
        let scroll = NSScrollView()
        scroll.documentView = outlineView
        outlineView.allowsMultipleSelection = true
        outlineView.dataSource = self
        outlineView.delegate = self
        self.view = scroll
    }

    func outlineView(_ ov: NSOutlineView, numberOfChildrenOfItem item: Any?) -> Int {
        item == nil ? root.count : (item as? ArchiveNode)?.children?.count ?? 0
    }
    func outlineView(_ ov: NSOutlineView, child index: Int, ofItem item: Any?) -> Any {
        (item == nil ? root : (item as! ArchiveNode).children!)!
    }
    func outlineView(_ ov: NSOutlineView, isItemExpandable item: Any) -> Bool {
        (item as? ArchiveNode)?.isDirectory == true
    }
}

struct ArchiveTreeView: NSViewRepresentable {
    let root: [ArchiveNode]
    func makeNSView(context: Context) -> NSView { ... }
    func updateNSView(_ nsView: NSView, context: Context) { ... }
}

6.4 关键能力

| 能力 | 实现要点 |
| --- | --- |
| 列设计 | 名称（含图标）、大小、压缩后、压缩率、修改时间、CRC、加密、方法；右键列菜单可显隐 |
| 懒加载子节点 | 首次展开目录才向引擎请求该目录的子条目，大归档不一次拉全量 |
| 排序与筛选 | 点击表头排序走 NSSortDescriptor；顶部搜索框按名称/路径实时过滤，维护原始树副本 |
| 选中即提取 | 双击文件 = 解压该文件到临时目录并交给 Quick Look 预览；选中多文件 = 解压到用户指定目录 |
| 右键菜单 | 右键“解压到…”“解压到此处（临时）”“复制路径”“查看 CRC” |
| 进度与可取消 | 解压任务走后台，进度条嵌在底部状态栏；取消按钮调用引擎取消回调 |
| 键盘导航 | 方向键、空格预览、回车解压、Cmd+A 全选、删除键（更新归档时） |
| 拖拽 | 从归档树拖出文件 = 临时解压后提供 NSFilePromiseProvider 或 NSDraggingItem |

注意：Quick Look 预览要求先把条目解压到临时目录并保活 FileHandle，预览结束再清理；建议用一个临时的“预览会话”对象持有 URL 与取消令牌，会话结束才删。

七、后台任务：OperationQueue 与 Swift async 协作

7.1 主线程红线

任何 7-Zip 调用（Open、GetProperty、Extract、UpdateItems）都不许在主线程：一次 Open 可能扫描尾部元数据、固实归档 Extract 要解整个块。

IArchiveExtractCallback / IArchiveOpenCallback 的回调可能来自引擎内部线程，回调中不得直接刷新 SwiftUI；必须回到主线程派发状态。

大文件 I/O 用 dispatch_io / FileHandle 的异步 API 或 NSInputStream，不做大块 read 同步循环。

进度更新做节流：最小 50ms 一帧，避免万级条目时疯狂刷新。

7.2 推荐组合：OperationQueue 管调度，async 管逻辑

OperationQueue 适合“最大并发数、优先级、依赖、取消传播”这类调度诉求；Swift async 适合表达异步流程与结构化取消。两者结合的惯用做法是把 async 任务包成 AsyncBlockOperation，或反过来用 withCheckedThrowingContinuation 把引擎回调桥成 async。推荐任务队列参数：

| 参数 | 建议值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 压缩任务最大并发 | 1（默认）或 ≤ 物理核数 | 压缩本身是 CPU 密集，并发过多会争抢内存与缓存 |
| 解压任务最大并发 | ≤ 2 | 多为 I/O 密集，过多并发会拖慢磁盘并抖动 UI |
| 单个任务内存上限 | 字典大小 × 并发任务数 计入预算 | 字典 1g + 4 并发 = 4g，需与系统可用内存比较 |
| 进度节流 | 50–100ms | 人眼可感知且 CPU 友好 |
| 取消检查点 | 每个文件处理前后、每 64KB 块 | 引擎内取消回调粒度不可控，外层也要支持 |
| 超时 | 不设置硬性超时 | 大归档正常耗时很长；改为“无进度超时”（如 5 分钟无字节推进才提示） |

7.3 后台任务骨架

actor ArchiveTaskQueue {
    private let extractQueue: OperationQueue = {
        let q = OperationQueue()
        q.maxConcurrentOperationCount = 2
        q.qualityOfService = .userInitiated
        return q
    }()

    func extract(archive: URL, items: [ArchiveItemID],
                 destination: URL, password: String?) async throws {
        try await withCheckedThrowingContinuation { (continuation: CheckedContinuation<Void, Error>) in
            let op = AsyncBlockOperation {
                try self.engine.extract(items: items, from: archive, to: destination,
                                        password: password) { progress in
                    Task { @MainActor in self.progress = progress }
                }
            }
            op.cancellationHandler = { self.engine.cancel() }
            continuation.resume(with: Result { try op.perform() })
            // 实际实现需处理重复 resume，此处为示意
        }
    }
}

7.4 取消的两条路径

上层：用户点“取消”→ actor 调用 operation.cancel() → Operation 的 cancel 标志位 → 引擎回调里检查并中止。

下层：实现 7-Zip 的 IProgress::SetCompleted / 取消回调，返回 E_ABORT 类错误码，让引擎尽早停止。

无论哪条路径，都要保证“已部分解压的文件”被清理或标记，不让半成品留在目标目录；建议先写到 .partial 临时文件，成功后再原子重命名。

八、沙盒、安全与分发

8.1 App Sandbox

解压目录优先用 FileManager.temporaryDirectory，操作完成后再让用户选择“移动到…”。

跨多次启动访问用户选中的目录，使用 Security-Scoped Bookmark（startAccessingSecurityScopedResource / stopAccessing），bookmark 数据加密存入 Keychain。

拖拽接收的文件用 NSItemProvider 的 loadInPlaceFileRepresentation，保留原始引用而非强制拷贝。

最小化 entitlements：com.apple.security.files.user-selected.read-write、网络仅在有在线更新时才开。

8.2 安全细节

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 解压路径穿越 | 条目路径含 ../ 或解析后跳出目标目录，一律拒绝并上报 |
| 绝对路径覆盖 | 条目名以 / 开头或包含 Windows 盘符样式，归一化后拒绝 |
| 符号链接劫持 | 链接目标解析后在目标目录外即拒绝，软链接创建前校验 |
| Zip Slip | 所有条目在写入前 assert resolvedTarget.hasPrefix(destination) |
| 恶意压缩炸弹 | 解压后总大小设上限（如原始 10× 或绝对阈值），超限中止 |
| 密码明文 | 不写 UserDefaults；会话内用 Swift 的 String 管理，任务结束清零内存 |
| 加密头 | 7z AES-256 + -mhe=on 加密文件名；UI 提供开关并解释含义 |
| 临时文件泄露 | 注册 SIGTERM/SIGINT 清理钩子，App 退出时清空临时目录 |

8.3 分发

Developer ID 签名 + 公证（Notarization）：xcrun notarytool 提交，stapler 装订票据。

Sparkle 自更新需开网络出口，并独立签名更新包；校验 DSA/Ed25519 签名后再安装。

App Store 路线：沙盒严格、临时目录与书签要求更高，首次提交前做完整沙盒冒烟。

随包提供 SHA-256 校验值与发布说明，版本号与 7-Zip 上游基线版本一并标注（本方案基线为 26.03）。

九、Finder 集成与原生体验

9.1 右键菜单的三级方案

| 方案 | 能力 | 取舍 |
| --- | --- | --- |
| Quick Action / Automator | 选中文件 → 右键服务 → 调用本 App | 最简单，但菜单层级深，参数不可配 |
| Finder Sync Extension | 在右键菜单插入自定义项 | 沙盒友好，菜单项数量与样式受限 |
| ServiceManagement + 全功能菜单 | 独立后台进程接管菜单 | 体验最好，但需常驻进程、审核风险高 |

推荐 MVP 用 Quick Action + “在 App 中打开”按钮的组合，v2 再引入 Finder Sync Extension。

9.2 拖拽与打开方式

支持从 Finder 拖拽文件/文件夹到 Dock 图标与窗口，接收 [URL] 列表。

Info.plist 声明支持的类型：org.7-zip.7-zip-archive（.7z）、public.zip-archive、public.tar-archive、org.gnu.gnu-zip-archive、public.bzip2-archive，并设置 LSItemContentTypes 与文档图标。

“解压到此处”默认在归档同级建同名目录；“解压到…（选择）”弹出 NSOpenPanel 设 canChooseDirectories。

多窗口：每个归档一个 NSDocument 窗口，符合 Mac 多窗口习惯；SwiftUI 用 .openWindow 配合。

9.3 图标与视觉

归档文件图标叠加压缩带标识，加密归档加锁标；窗口工具栏放“提取/添加/测试/信息”四个主操作，次要操作收入“更多”。遵循 macOS 人机界面指南：按钮 22pt 高、工具栏图标 16–20pt、面板字段左对齐、错误以 inline 提示而非弹窗轰炸。

9.4 Quick Look 预览扩展

Quick Look 是 macOS 上查看归档内容最快的入口，其实现路径与普通 Finder 集成不同，有三点必须注意：

其一，传统 .qlgenerator 插件在现代 macOS 上已不被 quicklookd 加载，必须实现 Quick Look App Extension（.appex，扩展点 com.apple.quicklook.preview），由 QLPreviewProvider 提供 QLPreviewReply。

其二，扩展二进制必须是可执行文件（MH_EXECUTE，链接时加 -Wl,-e,_NSExtensionMain）。若误用 -bundle 编成 MH_BUNDLE，ad-hoc 签名下的沙盒 entitlement 会被静默丢弃，pluginkit 也无法注册该扩展。

其三，ad-hoc 签名（无真实 Team ID）的扩展无法 posix_spawn 子进程：com.apple.security.inherit 需要有效的团队身份，否则返回 EPERM。因此不能沿用“扩展内调用 7zz”的做法，需在扩展进程内直接解析归档——ZIP/TAR/GZIP 的完整列表可纯 C 实现，7z、XZ、Zstd、RAR、CAB、ISO 等容器可先做签名识别并给出摘要信息。若后续走 Developer ID 正式签名，则可改为在扩展内调用内嵌引擎。

扩展 Info.plist 的 QLSupportedContentTypes 应尽量使用系统已声明的 UTI（如 org.7-zip.7-zip-archive、public.zip-archive、public.tar-archive、org.gnu.gnu-zip-archive、public.bzip2-archive、org.tukaani.xz-archive），自造拼写会造成类型碎片化、预览不触发。安装时将 .appex 置于 .app 的 Contents/PlugIns/ 下，并以 pluginkit -a 完成注册。

十、测试与验收

10.1 测试矩阵

| 维度 | 用例 |
| --- | --- |
| 格式 | 7z、zip、tar、gz、bz2、xz、wim、iso、dmg、rar（仅解压，若保留） |
| 规模 | 0 字节、1 文件、10 万文件、单文件 10GB+、固实归档、深嵌套 50 层 |
| 编码 | 中文/日文/韩文/emoji 文件名、NFC/NFD 归一化、空格与特殊字符 |
| 加密 | 无密码、ASCII 密码、Unicode 密码、空密码、文件名加密开/关 |
| 分卷 | 2 卷、100+ 卷、卷序错乱、缺失中间卷、损坏尾卷 |
| 并发 | 同时解压 4 个归档、解压同时浏览另一归档、任务中切走窗口 |
| 取消 | 压缩中取消、解压到一半取消、密码错误重试、磁盘满中止 |
| 权限 | 沙盒无权限目录、书签失效、iCloud 云上文件、只读卷 |
| 平台 | Apple Silicon macOS 15、Intel macOS 13、通用二进制 lipo -info 校验 |

10.2 性能基线

10000 个文件的归档，首次打开列表 ≤ 3s，首次展开目录 ≤ 1s（基线为 7zz l 耗时的 1.2 倍内）。

解压大文件（>1GB）全程不出现主线程卡顿（Instruments 中主线程无 > 16ms 的长停顿）。

内存峰值不超过“字典大小 × 并发数 × 1.5”的预算，压缩 1GB 字典单任务峰值可控。

进度回调频率 ≥ 10Hz 且 ≤ 20Hz，界面刷新稳定无跳动。

10.3 验收门禁

7zz l / 7zz x 与 App 解压结果逐字节比对（sha256）一致。

加密归档用官方 7zz 能互解，反之亦能，密码/编码无歧义。

闭源分发包内 LGPL 部分可分离替换（dylib 路径可定位，源码可获取）。

静态分析（SwiftLint）+ 动态分析（Thread Sanitizer、Address Sanitizer、Undefined Behavior Sanitizer）全绿。

公证通过，首次运行无隔离 quarantine 告警（除非用户手动放行）。

十一、分阶段实施计划

| 阶段 | 周期 | 交付物 | 退出标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 调研 | 1 周 | 源码编译脚本、协议分析、格式支持表 | arm64/x86_64 两版 7zz 可跑，合规结论书面化 |
| P1 薄包装 MVP | 2 周 | SwiftUI 面板 + Process 调 7zz + 结果页 | 能压/解 7z 与 zip，UI 不卡主线程 |
| P2 引擎内嵌 | 4–6 周 | C++/ObjC++ adapter + IInArchive 封装 + async 接口 | 单文件提取、内嵌预览、取消均可用 |
| P3 归档树 | 3 周 | NSOutlineView 封装 + 列/排序/筛选/拖拽 | 10 万文件归档流畅，右键菜单完整 |
| P4 原生体验 | 2 周 | Finder 服务、图标、多窗口、Quick Look | 双击 7z 直接打开，右键可解压到 |
| P5 加固与分发 | 2 周 | 沙盒、签名、公证、更新、许可页 | 通过公证，THIRD_PARTY.md 与源码发布页上线 |

总计约 14–16 周可达正式可用版本。建议每阶段设一个可独立发布的内部里程碑，避免把引擎替换与 UI 重写绑死在同一时间点上。

十二、风险与决策记录

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| LGPL 合规不到位 | 中 | 高 | 闭源部分与 LGPL 库物理分离；法务/开源合规评审前置 |
| RAR 许可踩线 | 低 | 高 | RAR 支持并未随上游版本移除（24.09 与 26.03 均含 unRAR 解压代码）；如需剔除须在源码层移除 Archive/Rar 与 Compress/Rar*，并随包附 unRarLicense.txt、界面明示不支持创建 RAR |
| C++ 接口回调线程混乱 | 高 | 高 | 回调一律派发到主线程或隔离 actor；PROPVARIANT 单测全覆盖 |
| 固实归档单文件提取慢 | 高 | 中 | 懒加载 + 提示“固实归档首次提取较慢”，支持整包提取 |
| 大归档内存爆炸 | 中 | 高 | 字典大小与并发数联动预算，超限提示调整参数 |
| SwiftUI 树性能不足 | 中 | 中 | 改用 NSOutlineView，保留 SwiftUI 包裹层 |
| 沙盒下跨启动访问失败 | 中 | 中 | Security-Scoped Bookmark + Keychain，失效后重新授权 |
| 上游 7-Zip 更新滞后 | 低 | 低 | 锁定基线版本，季度评估合并，保留补丁分支 |
| zstd 格式支持 | 中 | 低 | 接 mcmilk/7-Zip-zstd 分支，不在官方主干上强求 |

十三、参考与进一步阅读

7-Zip 官方网站与下载页：7-zip.org（含 macOS console version 与源码包）。

7-Zip License.txt 与官方 FAQ：LGPL 义务、LZMA SDK 公共领域授权的原文。

7-Zip 26.03 发布说明：7-Zip 26.03，2026-09-03（本方案基线；RAR 支持未移除）。7-Zip 24.09，2024-11-29：上调 LZMA 默认字典值、新增 SHA-512/384/SHA3-256/MD5 校验和。

7-Zip 源码 DOC/readme.txt：Unix/Linux 编译说明、makefile.gcc、汇编语法分平台说明。

7-Zip 源码 CPP/7zip/Archive/IArchive.h：IInArchive / IOutArchive / 各类 Callback 接口定义。

Apple Human Interface Guidelines：macOS 窗口、工具栏、文件与文档处理规范。

Apple App Sandbox 与 Security-Scoped Bookmarks 文档：权限模型与持久化授权。